لیست حاضر جهت سهولت شناسایی ریسک‌ها و ارائه ساختاری یکسان برای آن تدوین شده‌است که می‌تواند به عنوان ورودی جلسات شناسایی ریسک در شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. لازم به یادآوری است که ممکن است در جلسات مدیریت ریسک و براساس بحث و بررسی‌های اعضای تیم، ریسک‌های دیگری نیز شناسایی شوند که در لیست حاضر موجود نباشد.

| تهدیدها |  |  |
| --- | --- | --- |
| مقوله ریسک (ناحیه صدور) | کد ریسک | شرح ریسک |
| بازارشناسی/ بازاریابی | MR01 | برآورد نادرست از گروه مشتریان |
|  | MR02 | برآورد نادرست از نیازمندی های گروه مشتریان |
|  | MR03 | تعریف مبهم و تغییرات مداوم در مفهوم پروژه |
|  | MR04 | انتخاب زمین‌های نامناسب، پرریسک یا دردسرزا |
|  | MR05 | امکان سنجی نامناسب |
|  | MR06 | عدم تعریف دقیق پروژه |
|  | MR07 | بازاریابی نامناسب |
| طراحی | TR01 | تغییر در نقشه ها |
|  | TR02 | عدم مطابقت نقشه ها |
|  | TR03 | ناقص بودن نقشه ها |
|  | TR04 | تکمیل نبودن طرح در هنگام شروع اجرای پروژه |
|  | TR05 | طراحی شرکت در پروژه های جدید |
|  | TR06 | تعریف نادرست نیازهای طراحی |
|  | TR07 | جدول نازک کاری (نبود یا نامتناسب بودن با سطح پروژه) |
| اخذ مجوزها/ حق تقدم ها | RR01 | طولانی شدن فرآیند اخذ مجوزها |
|  | RR02 | مشکلات ناشی از همجواران و محیط کارگاه (همسایه، صاحبان قبلی و...) |
|  | RR03 | مشکلات ناشی از آماده نبودن امکانات دسترسی به پروژه (جاده ارتباطی،محیط اطراف و ....) |
| اجرا/پشتیبانی | CR01 | عدم پشتیبانی به موقع منابع مالی |
|  | CR02 | عدم تأمین به موقع پیمانکاران |
|  | CR03 | استفاده از پیمانکاران ضعیف |
|  | CR04 | اعتصاب و اعتراض های کارگری |
|  | CR05 | انبار با موقعیت و شرایط نامناسب (محل قرارگیری، شرایط جوی، رعایت استانداردها) |
|  | CR06 | عدم تأمین به موقع منابع انسانی کارآمد |
|  | CR07 | ترک نیروی انسانی کارآمد در حین اجرا |
|  | CR08 | استعفای مدیران و سرپرستان کارگاه |
|  | CR09 | عدم تأمین به موقع مصالح و ماشین آلات |
|  | CR10 | کمبود ماشین آلات و تجهیزات |
|  | CR11 | استفاده از مصالح نامناسب با هدف کیفی پروژه |
|  | CR12 | مشکلات اجرایی در همکاری با پیمانکاران جزء |
|  | CR13 | مشکلات ایمنی و سلامت کارگاهها |
|  | CR14 | فراهم نشدن زمینه های مناسب برای استفاده از فن آوری ساخت |
|  | CR15 | روشهای نادرست اجرایی |
|  | CR16 | مشکلات ناشی از ریزش و خرابی قسمتهایی از پروژه |
| خارجی (ریسک های مربوط به پیمانکاران و تأمین کنندگان، قوانین و مقررات، بازار/ فروش، مشتری | ER01 | نوسان قیمت یا کمیابی مصالح عمده |
|  | ER02 | فقدان پیمانکاران مناسب (توانمندی و زمان) |
|  | ER03 | عدم انجام به موقع تعهدات پیمانکاران و فروشندگان |
|  | ER04 | پیش آمدن مشکل در همکاری با شهرداری یا سایر ارگانها |
|  | ER05 | تغییر ذینفعان و حامیان کلیدی پروژه یا تغییر نیازهای آنان |
|  | ER06 | مشکلات ناشی از سرقت کارگاه |
|  | ER07 | عدم تکمیل کار به علت مشکلات قانونی |
|  | ER08 | بلایای طبیعی و عوامل جوی: سیل، زلزله، طوفان، بارندگی شدید، برف و یخبندان |
|  | ER09 | حوادث و اتفاقات: آتشسوزی، از کار افتادگی سیستمها و تجهیزات، خرابی و ... |
|  | ER10 | تغییرفاکتورهای سیاسی (حمله نظامی، بمباران، تحریم) |
|  | ER11 | تغییر فاکتورهای اجتماعی (طیف جمعیتی، ازدواج، سن و ...) |
|  | ER12 | تغییر فاکتورهای فرهنگی و مذهبی (گرایش به خانه های لوکس و مجلل یل ویلایی و یا آپارتمانی) |
|  | ER13 | تغییر عوامل مؤثر بین المللی (افزایش یا کاهش مهاجرت، توریست و ....) |
|  | ER14 | قوانین و مقررات (وام برای انبوه سازان، قوانین فروش مسکن متری، عدم ساخت و ساز در مناطق خاص) |
|  | ER15 | وضعیت نامناسب در بازار محصول و یا عدم تحقق فروش |
|  | ER16 | تغیرات فنی و تکنولوژیکی |
|  | ER17 | تأثیر پروژه های مجاور |
|  | ER18 | تورم (افزایش قیمت تمام شده اجرا) |
|  | ER19 | امنیت منطقه پروژه |
|  | ER20 | تحریم |
|  | ER21 | تغییر کاربری اطراف سایت |
|  | ER22 | وجود فضای رقابتی شدید و تأثیر رقبا در میزان فروش |
|  | ER23 | ورود تکنولوژی رقابتی شدید |
|  | ER24 | تغییرات قوانین |
|  | ER25 | تغییرات مالیاتی |
| سازمانی (وابستگی های پروژه، ارتباطات، منابع، بودجه، اولویت بندی) | OR01 | کمبود نقدینگی |
|  | OR02 | تغییرات در بودجه مصوب |
|  | OR03 | تغییرات در اولویت بندی پروژه ها |
|  | OR04 | مشکلات سرمایه گذاران |
|  | OR05 | افزایش هزینه های زمین |
|  | OR06 | افزایش هزینه منابع انسانی شرکت |
|  | OR07 | تغییر مسؤولین اجرایی |
|  | OR08 | طولانی شدن ابلاغ قرارداد پیمانکاران |
|  | OR09 | مشکلات قراردادی با پیمانکاران |
|  | OR10 | کمبود/ ازدست دادن نیروی انسانی متخصص در شرکت |
| مدیریت پروژه (تخمین، برنامه ریزی، کنترل، ارتباطات پروژه) | PMR01 | عدم تشخیص جامع WBS |
|  | PMR02 | برآورد نادرست زمان و هزينه و منابع در تطابق با WBS |
|  | PMR03 | تغییر در WBS |
|  | PMR04 | ضعف در متدولوژي مديريت پروژه |
|  | PMR05 | عدم وجود يا نقصان در ساختاردهي پروژه محور به فعاليت هاي شركت |
|  | PMR06 | عدم شفافیت و ظایف و اختیارات عناصر پروژه به ویژه مدیر پروژه |
|  | PMR07 | عدم شفافیت اختیارات مدیریت پیمان |
|  | PMR08 | ناهماهنگي شرايط اجرا با برنامه ريزي ها |
|  | PMR09 | برنامه ریزی نامناسب تدارکات |
|  | PMR10 | برنامه ریزی نامناسب منابع انسانی |
|  | PMR11 | عدم یکپارچگی کافی بین کنترل حوزه های مختلف پروژه از زمان و هزینه |
|  | PMR12 | تأخیر در ارائه گزارشات کنترلی و شناخت نقاط اصلاحی |
|  | PMR13 | عدم هماهنگی بین نظارت و اجرا |
|  | PMR14 | وجود سطوح کنترلی متفاوت |
|  | PMR15 | مشکلات ارتباطات در پروژه ها (با ذینفعان، پیمانکاران، مجریان، دفتر مرکزی و .....) |
|  | PMR16 | مشکلات ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران متعدد |

| فرصت‌ها |  |
| --- | --- |
| کد ریسک | شرح ریسک |
| PR01 | بالا رفتن تقاضای مسکن |
| PR02 | بالا رفتن قیمت های مسکن |
| PR03 | وام با تسهیلات مناسب از طرف دولت |
| PR04 | شرایط مناسب فایننس در پروژه |
| PR05 | قوانین و تبصره های مناسب برای مسکن |
| PR06 | شرایط جغرافیایی مناسب برای اجرای پروژه |
| PR07 | نیروی کار مناسب و ورزیده و بومی |
| PR08 | پروژه های تیپ و مشابه |