| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| - لوله کشی و قوطی گذاری سقف ها درسیستم قالب تونلی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل مختصات و تعداد لوله های انتظار مطابق نقشه Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل تعدادومسیرلوله کشی سیستم های مختلف بانقشه هاواجرای آنها بین دومش سقف مطابق Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل مختصات محل روشنائی های سقفی و دتکتورها مطابق Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل اجرای زنجیرآویز درمحل چراغهای سقفی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ها ازنظرفرم خم مناسب و اتصال لوله ها به یکدیگر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل نحوه اتصال لوله ها به شبکه میلگرد سقف ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | حفاظت سرلوله ها درقوطی ها و محل های انتظار به طرز مناسب و مطمئن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| - کنترل لوله کشی و قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی پس از بتن ریزی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل مختصات لوله های انتظار ، قوطی ها و زنجیرآویز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | بریدن لولههای اضافی در داخل قوطی کلیدها، جعبه تقسیمها، تابلوها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | تمیزکاری قوطیهای کلید، جعبه تقسیمها ، تابلوها و محل بازشوها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | فنرزنی کلیه لوله های برق و جریان ضعیف و عبور نخ پلاستیکی در داخل لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | حفاظت مجدد سرلوله های داخل قوطی ها از ورود اشیای خارجی به داخل لوله ها با نصب درب قوطی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |