| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کالیبره کردن دوربینها و وسایل نقشه برداری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | ایجاد بنچ مارکهای پروژه و کنترل موقعیت آنها با نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | پیاده سازی محدوده زمین پروژه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل نقشه محوطه با اسناد مالکیت جهت حصول اطمینان از صحت ابعاد و محدوده زمین | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل نقشه محوطه با ابعاد مندرج در پروانه ساختمانی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | پیاده کردن نقاط مهم در پروژه و ثابت کردن آنها (بنچ مارکهای فرعی) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | پیاده کردن امتداد معابر و پیش بینی نحوه تثبیت آنها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل طول و عرض معابرمجاور پروژه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | پیاده کردن بلوکها با استفاده از بنچ مارکها پس از اطمینان ازجهت محدوده مالکیت زمین | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل مختصات بلوکها و حصول اطمینان از استقرار صحیح آنها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | کنترل رقوم های ارتفاعی و حصول اطمینان از هدایت آبهای سطحی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | کنترل رقوم ارتفاعی ساختمانها از نظر دسترسی سواره رو و شیب رامپ ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | کنترل رقوم ارتفاعی ساختمانها از نظر دسترسی پیاده رو | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | کنترل رقوم ارتفاعی ساختمانها از نظر امکان دفع فاضلاب و آب باران | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |