| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل گروتینگ و تراز بیس پلیت ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تهیه شاپ درائینگ و برنامه نصب براساس شماره بندی قطعات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-5-1-1 |
| 3 | کنترل آکس بندی و علامت گذاری صفحات Base Plate | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-5-1-7 |
| 4 | کنترل صلاحیت جوشکاران | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-3-4-24 |
| 5 | کنترل آکس بندی قطعات پیش جوش ، برپائی و نصب ستونها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-5-1-4 |
| 6 | کنترل جرثقیل و تجهیزات مناسب اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | رعایت مسائل ایمنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل اتصالات موقت نصب و بستن صحیح بار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | نصب ستون ها با توجه به نقشه نصب و شاقول کاری اولیه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | کنترل تکمیل اتصالات پای ستون و قطر جوش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | تثبیت نصب پلهای اصلی ازیک سو (خال زنی زیرسریها ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | کنترل و ادامه جوش کامل پل دهانه های چهارسوی ستون | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | هماهنگی با بازرسان جوش صلاحیت دار و انجام آزمایشات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | کنترل انجام تعمیرات براساس تحلیل نتایج آزمایش جوش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-6-2 |
| 15 | کنترل و تایید و اجازه نصب ستونهای مرحله و طبقات بعد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | کنترل آچارکشی مجدد مهره های Base Plate و تثبیت آنها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | شاقول و قپان کشی سراسری داکتها و شمشیری ها قبل از نصب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 18 | کنترل تفاوت پاگردها جهت همبادی شروع و ختم نصب پله | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 19 | نصب صحیح بادبندها و حتی المقدور احتراز از جوش سربالا | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 20 | تجدید آزمایش جوش در صورت لزوم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 21 | کنترل زدایش گل جوش ، زنگ و هرگونه آلودگی از سطوح | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 22 | کنترل هم پوشانی و ضخامت ضد زنگ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 23 | برچیدن جاپای موقت روی ستون ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 24 | تایید اجرای ایزولاسیون و پوشش قطعات جوش شده پای ستون | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |