| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1- کارهای اولیه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل شاپ درائینگ تهیه و تایید شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-1 |
| 2 | کنترل امکانات و تجهیزات لازم در کارگاه ساخت اسکلت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل گواهینامه لازمه بازرسان جوش. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-4 |
| 4 | کنترل صلاحیت جوشکاران در موقعیت مورد نظر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-4 |
| 5 | کنترل فولاد مصرفی با رده فولاد نقشه های محاسباتی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل الکترود مورد مصرف با WPS | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-4 |
| 7 | کنترل مسائل ایمنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل فرایند و ترتیب ساخت مطابق با WPS | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2- ساخت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2- برشکاری و ساخت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل رواداری ناهمواری سطوح برش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-2 |
| 2 | رعایت پیش گرمایش برش قطعات باضخامت بیش از40mm | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-2 |
| 3 | رعایت مقررات ملی در برش با قیچی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-2 |
| 4 | کنترل هندسی برشکاری براساس نقشه برش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل سنگ زنی و زدودن پلیسه در محل برش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-2 |
| 6 | کنترل ساخت ستونها مطابق نقشه های کارگاهی و WPS | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2- 2- سوراخکاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل استفاده از مته جهت سوراخکاری در ورقها با ضخامات بیش از 12 mm | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-2 |
| 2 | کنترل هندسی شابلن سوراخکاری ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | رعایت مقررات ملی سوراخکاری و کنترل رواداری ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-4-6-1 10-4-6-8 |
| 4 | کنترل پلیسه گیری سوراخکاریها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3- 2- مونتاژ و ساخت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل ساخت ستونها مطابق نقشه های کارگاهی و WPS | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | مطابقت پلهای اصلی و فرعی با نقشه های کارگاهی و WPS | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل ساخت سایر قطعات مطابق نقشه های کارگاهی و WPS | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل قطر جوش کاری ها مطابق نقشه های سازه و WPS | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل رواداری اعوجاج مطابق مقررات ملی ساختمان | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-6 |
| 6 | کنترل انجام تعمیرات براساس تحلیل نتایج آزمایش جوش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | نتایج آزمایش جوش مجدد در صورت لزوم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | تعبیه سوراخ درپائین ترین نقطه ستونها جهت تخلیه آب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3- زنگ زدایی و رنگ آمیزی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل زدایش (زنگ ،پلیسه،،گل جوش) و رفع آلودگی سطوح | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 10-4-5-2 |
| 2 | کنترل همپوشانی و ضخامت ضدزنگ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-4-5 |
| 3 | ترمیم شماره گذاری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4- انبار موقت و حمل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل بستر و کرسی انبار قطعات ساخته و رنگ شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-8-1 |
| 2 | کنترل استحکام تکیه گاهها از جهت جلوگیری رانش قبل از پوشش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-8-3 |
| 3 | کنترل پوشش مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب باران و برف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-8-2 |
| 4 | کنترل حمل قطعات براساس شماره و برنامه نصب درمحل پروژه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 11-8-4 |