| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های اجرائی نصب و شماره بندی قطعات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-1 |
| 2 | کنترل فواصل و موقعیت صفحات پایه Base Plate )) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل هواگیری و انجام اصلاحات انجام شده روی صفحات پای ستون ( Base Plate ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-1 |
| 4 | پیش بینی آچار و ابزارلازم و موتورجوش وجرثقیل متناسب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-3 |
| 5 | کنترل صلاحیت کارگران و جوشکاران و ابزار مورد استفاده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-2 |
| 6 | کنترل صحت موقعیت اتصالات پیش نیاز برپائی ستون ها با رعایت رواداری اجرای نما مطالق نقشه اجرائی نصب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 12-9-1-2 |
| 7 | صحت ابزار بستن بار هنگام حمل و نصب توسط جرثقیل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-8 |
| 8 | نصب اولیه ستونها با رعایت اولویت بندی وکنترل شاقولی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-2 |
| 9 | کنترل تکمیل جوشکاری اتصالات پای ستون پس از برپائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | پیش بینی مسائل ایمنی ازجمله امکان سقوط پیچ و مهره وابزار از ارتفاع در طول عملیات مونتاژ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-4و5 |
| 11 | مونتاژ و پیچ ومهره اولیه پلهای اصلی مطابق برنامه کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 12-9-2-1 تا4 |
| 12 | کنترل صحت تعداد و شماره و نحوه پیچهای بسته شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-4 |
| 13 | آچارکشی نهائی پیچ ومهره ستون و پلهای اصلی و بادبندها پس از تائید صحت مونتاژ تا این مرحله | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 3-2-4و5 |
| 14 | هماهنگی با بازرسان جوش صلاحیت دار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | آزمایشات جوش NDT نسبت به اتصالات جوشی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | نصب پلهای فرعی و دیگر قطعات مطابق مشخصات فنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | کنترل شاقول کاری و قپان اندازی نصبیات نسبت به گل طبقات از جمله شمشیری پله ها و داکتها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 18 | تحلیل نتایج آزمایش جوش و اصلاح موارد درصورت نیاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 19 | گل گیری جوشکاریها و زدن ضدزنگ کامل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 20 | حفاظت قطعات نصبی از زنگ زدگی و عوامل جوی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |